המועצה האזורית מבואות החרמון

מכרז פומבי מספר 70/2023

תיק מסמכי המכרז

תכנון מעונות יום בישובים

בתחום שיפוט

המועצה האזורית מבואות החרמון

(דצמבר 2023)

תוכן התיק

- מסמך א' - תנאים להשתתפות במכרז והוראות למשתתף.

- מסמך ב' - נוסח החוזה המוצע על נספחיו.

- מסמך ג' – טופס הצעת המציע.

- מעטפת המכרז – נושאת מספר המכרז (תצורף ע"י המציע).

מסמך א' - תנאים להשתתפות  במכרז והוראות למשתתף

- כללי:

מבלי לגרוע מהאמור בכלל מסמכי המכרז, מובא להלן פירוט תנאי מכרז פומבי מספר 70/2023 הנערך ע"י המועצה האזורית מבואות החרמון (להלן: "המועצה"). הצעה שלא תמלא אחר התנאים להשתתפות במכרז, כעולה מכלל מסמכי המכרז, ו/או הצעה שלא תעמוד בהוראות דיני המכרזים – עלולה להיפסל.

- מהות ההתקשרות המוצעת:

המועצה מזמינה במסגרת מכרז זה הצעות להתקשר עמה בחוזה למתן שירותי תכנון 5 מעונות יום בישובים : כורזים, כחל, אמנון, יובל ודישון אשר בתחום שיפוט המועצה, וזאת בהתאם למכלול תנאי הנוסח המוצע של החוזה המצורף למסמכי מכרז אלו ובהתאם למסמכי המכרז בכללותם (להלן: "העבודות").

- מסמכי המכרז:

א.	המצאת מסמכי המכרז תהא תמורת תשלום סך של 2,500 ₪ (אלפיים חמש מאות שקלים חדשים); למען הסר ספק, הסך האמור לא יוחזר לידי רוכש המסמכים, וזאת בכל מקרה שהוא, לרבות במקרה של ביטול המכרז.

ב.	מסמכי המכרז, אף ששולם עבורם, מהווים רכושה הבלעדי של המועצה. אין אדם רשאי לעשות במסמכים אלו כל שימוש שהוא – למעט לצורך הגשת הצעה להשתתפות במכרז – והוא יחזירם למועצה באופן מיידי ולפי דרישתה הראשונה.

ג.	כלל המסמכים המפורטים ברשימת תוכן התיק שלעיל, מהווים את מסמכי המכרז, וזאת בין אם הינם מצורפים לתיק זה ובין אם אינם מצורפים לו.

ד.	מסמך ממסמכי המכרז אשר לא צורף לתיק זה יועמד לעיונו של המעוניין בכך במשרדי המועצה בימים א' עד ה', בין השעות 08:00 עד 16:00 ובתיאום מראש עם הגב' חדוה אלימלך בטלפון 04-6818010, דוא"ל: hedvaa@mvhr.org.il.

- לוח זמנים:

א.	את ההצעות יש להגיש בתיבת המכרזים שבבניין המועצה עד ולא יאוחר מיום חמישי 28.12.2023 בשעה 12:00. אין להמציא מסמכי המכרז בדואר או בפקס. יש להכניס באופן ידני את הצעת המציע לתיבת המכרזים שבבניין המועצה.

ב.	שאלות הבהרה ישלחו בכתב בלבד וזאת עד ליום שלישי 19.12.2023שעה 11:00 אל הגב' חדוה אלימלך לדוא"ל hedvaa@mvhr.org.il בלבד; תשובות לשאלות ההבהרה ינתנו בדוא"ל בלבד לפונה ולכל מי שנכח בסיור הקבלנים כנדרש כאמור לעיל וזאת עד ליום רביעי 20.12.2023 שעה 16:00.

- ביקור בשטחי ביצוע העבודות ובחינת מסמכי המכרז על ידי המציע:

א.	על המציע לבקר בשטחים שנועדו לביצוע העבודות נשוא מכרז זה קודם להגשת הצעתו, לעמוד בעצמו על תנאי ביצוע העבודות במקומות ביצוען ולהביאם בחשבון לצורך הגשת הצעתו וקביעת מחיריה, ובהתאם לתשריטים ומיפוי מיקום המעונות המיועדים.

ב.	על המציע לקרוא את מסמכי המכרז בשלמותם, ללא יוצא מן הכלל, קודם להגשת הצעתו.

ג.	עם הגשת ההצעה יראה המציע כאילו ערך קודם להגשת הצעתו את כל הבדיקות הדרושות להגשת הצעתו, כאילו קרא קודם להגשת הצעתו את מסמכי המכרז בשלמותם, ללא יוצא מהכלל והסכים לכל האמור בהם ללא כל הסתייגות או שינוי.

- הצעת המציע תכלול את כלל מסמכי המכרז:

המעוניין להשתתף במכרז יגיש למועצה את הצעתו, שתכלול את מסמכי המכרז במלואם, בצירוף כל מסמך נוסף הנדרש מאת המציע בהתאם לאמור במסמכי המכרז. על המציע להשלים את כל החסר והמיועד להשלמה במסמכי המכרז.

ההצעות יוגשו על ידי המציע במעטפה ללא כיתוב כלשהו, כשהיא סגורה היטב ועליה ירשם ע"י המציע "מכרז פומבי 70/2023".

- חתימת המציע על מסמכי המכרז:

על המציע לחתום על כל אחד מעמודי הצעתו, ובכלל זה על כל עמוד מעמודי מסמכי המכרז וכן על כל מסמך נוסף שצורף על ידי המציע להצעתו. על המציע לחתום גם על כל אחד מעמודי נוסח החוזה המוצע המצורף למסמכי מכרז אלו.

- צירוף מסמכים ואישורים להצעה ותנאי סף:

על המציע להיות כשיר לפי כל דין לביצוע העבודות במועד הגשת הצעתו. על המציע לצרף להצעתו אישורים ו/או מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים, כדלקמן:-

- ערבות בנקאית – בהתאם לפירוט אשר בסעיף 9 להלן.

- אישור עוסק מורשה בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

- אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו-1976 ע"י המציע שיינתן על ידי פקיד מורשה/רואה חשבון.

- אם המציע הוא תאגיד - אישור עדכני מעו"ד או רו"ח  ובו פרטים מלאים בדבר בעלי המניות בתאגיד ובדבר אחזקת מניות התאגיד על ידי בעלי המניות וכן פרטים מלאים בדבר זכויות החתימה בשם התאגיד.

- תנאי סף - המציע בעל וותק מוכח של 5 שנים לפחות בתכנון בהיקף של לא פחות מ- 5 פרויקטים  דומים במהותם לתכנון הנדרש במסמך זה, בהיקף של לא פחות מ- 3.5 מיליון ₪ לכל אחד מהפרויקטים – המציע יצרף אישור רו"ח להוכחת עמידתו בתנאי סף זה.

- תנאי סף - המציע בעל ניסיון מוכח בעבודה עם לא פחות מ- 4 רשויות מקומיות/גופים ציבוריים אחרים/ גופים ממשלתיים ב- 5 השנים האחרונות – המציע יצרף אישורים על גבי לוגו של הרשות המקומית הרלבנטית להוכחת עמידתו בתנאי סף זה.

- תנאי סף – המציע יציג מנהל פרויקט מטעמו אשר יהיה בעל תעודת הסמכה של אדריכל עם ניסיון של לפחות 5 שנים – המציע יצרף תעודת תואר של מנהל הפרויקט האמור וקורות חיים ואסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סף זה.

למען הסר ספק, על כלל האישורים הנ"ל להינתן למציע, בהתאם לאישיותו המשפטית, בהתאמה מלאה.

- ערבות בנקאית:

- על המציע לצרף להצעתו – כערובה לחתימה על החוזה היה והמציע יזכה במכרז - ערבות בהתאם לאחד מתתי הסעיפים שלהלן:-

(1)	ערבות בנקאית:- ערבות בנקאית בלתי מסויגת לטובת המועצה, בסך של 75,000 ₪ (שבעים וחמישה אלף שקלים חדשים) בנוסח המצ"ב.

(2)	המחאה בנקאית: לחילופין, רשאי המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית בסכום הנ"ל לפקודת המועצה, שתינתן על ידי בנק מסחרי מורשה.

- ותוקפה יהיה עד ליום 12.3.2024  (להלן: "הערבות").

- הערבות תשמש כביטחון לחתימת החוזה על ידי המציע אם יוזמן לחתום על החוזה על ידי המועצה ולא יעשה כן בתוך 7 ימים ממועד שהוזמן כאמור. הערבות תוחזר למציעים האחרים לאחר חתימת החוזה עם המציע הזוכה.

- מציע שיסרב לחתום על החוזה בתוך 7 ימים ממועד ההזמנה, תהיה רשאית המועצה שלא להחזיר לידיו הערבות ולחלטה, וסכומה יחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שתקבל המועצה בשל אי החתימה או הסירוב לחתום על החוזה.

- המלצות:

המציע רשאי – אך לא חייב - לצרף להצעתו המלצות אשר יש בהן כדי להעיד על ניסיון המציע בביצוע עבודות דוגמת העבודות נשוא מכרז זה – הן במהותן והן בהיקפן – לשביעות רצונו המלאה של מזמין העבודה והמלצות אלה ישקלו במסגרת מרכיב האיכות של ההצעה כפי שיפורט להלן.

- שיטת המכרז ובחינת ההצעות:

המכרז מבוצע במתכונת משולבת של ניקוד 'מרכיב איכותי' וניקוד 'מרכיב כספי' כפי שיפורט להלן.

המרכיב הכספי שמשקלו בניקוד ההצעה יהיה 40% יתנהל במתכונת של "מכרז הנחה". היינו, המציע יתן הנחה כנגזרת באחוזים מתוך אומדן העובדות מושא מכרז זה העומד על 1,500,000 ₪ (כולל מע"מ) (מיליון וחצי שקלים חדשים) כאשר יובהר כי בכל מקרה ההנחה שתינתן לא תהיה נמוכה מ- 0% מהאומדן.

הצעה שתעלה על הקבוע באומדן – תפסל על הסף.

המציע יעלה את הצעתו זו על הכתב בטופס ההצעה (מסמך ד').

במסגרת מרכיב האיכות המציע יכול לצבור לכל היותר 40 נקודות וזאת כפי שיפורט עוד להלן.

למען הסר ספק מובהר בזאת כדלקמן:

הצעת המציע משקפת את כל המיסים והתשלומים האחרים ללא יוצא מהכלל כולל מע"מ.

ההצעה של המציע כאמור יכללו את ביצוע העבודות בשלמותן ובכלל זה את העבודות הישירות והעבודות הנלוות הנדרשות לצורך ביצוע העבודות.

בחינת ההצעה

בשלב ראשון  - תיבחן עמידתו של המציע בתנאים לרבות תנאי הסף להשתתפות במכרז כמפורט במסמכי מכרז זה.

בשלב השני – תיבחנה ההצעות מבחינת איכות המציע כמפורט להלן כאשר מרכיב האיכות יהיה – 60%, כדלקמן:

במסגרת מרכיב האיכות המציע יכול לצבור לכל היותר 60 נקודות - במסגרת הליך זה תסתייע ועדת המכרזים בועדה מקצועית מטעמה שתכלול את גזברית המועצה, מהנדס המועצה והיועץ המשפטי שיוכלו גם הם להסתייע במומח/ים מטעמה וכן לפנות לממליצים ו/או לנקוט בכל צעד שיראה להם כדי להעריך את איכות ההצעה, עבור ועדת המכרזים.

להלן פירוט הניקוד המקסימלי האפשרי בגין מרכיב האיכות:

| פרמטר לבחינה | ניקוד מקסימלי |
| --- | --- |
| התרשמות מריאיון מנהל הפרויקט מטעם המציע | סה"כ - 30 נק' לפי הפירוט הבא: התרשמות כללית- 10 נק'. הבנה בתכנון מוסדות חינוך ומעונות- 10 נק'. היכרות בליווי מוסדות חינוך לרבות הכרת נהלי משרד החינוך- 10 נק'. |
| אמינות | 10 |
| כוח אדם מיומן ומקצועי | 10 |
| אדיבות | 5 |
| המלצות לקוחות | 5 |
| סה"כ | 60 |

בשלב השלישי - בחינת הצעת המחיר ושקלולה עם מרכיב האיכות.

כאמור למרכיב המחיר משקל של 40% והמציעים יקבלו ניקוד במרכיב זה בהתאם להצעה הכספית הכוללת שלהם ביחס להצעת המחיר הכוללת הנמוכה ביותר, בהתאם לנוסחה הבאה:

הצעת המחיר הכוללת הנמוכה ביותר

ניקוד מרכיב המחיר =   40 X

הצעת המחיר הכוללת הנבחנת

ועדת המכרזים תהא רשאית להמליץ על ההצעה שקיבלה את סך כולל הגבוה ביותר בחיבור ניקוד האיכות עם ניקוד המחיר.

- תוקף ההצעה:

- הצעת המציע תעמוד בתוקפה, ללא כל שינוי שהוא, למשך 120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות כאמור לעיל. המציע לא יוכל לחזור בו מהצעתו אלא בתום 120 הימים. הצעת המציע תפקע בחלוף תקופת 120 הימים כאמור לעיל או אם תידחה על ידי המועצה  - במועד דחייתה, לפי המוקדם מבין השניים.

- עם משלוח הודעת המועצה למציע על קיבול הצעתו, יחשב החוזה נשוא מכרז זה, על כל תנאיו וצרופותיו, כנכרת בין הצדדים במועד מתן הודעת הקיבול על ידי המועצה, ועל המציע למלא אחר כל התחייבויותיו הנובעות מכריתת החוזה ללא יוצא מהכלל, לרבות חתימה על כל מסמך הקשור לחוזה והמצאת ערבות לביצוע החוזה.

- ביצוע העבודות נשוא המכרז:

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי למועצה שמורה הזכות המלאה, על פי שיקול דעתה הבלעדי:-

  - להחליט לבצע בפועל רק חלק מחלקי מכרז זה ו/או להחליט שלא לבצע כלל חלק זה או אחר מחלקי המכרז, ו/או –

  - להוציא לפועל רק חלק מהעבודות נשוא מכרז זה, ו/או –

  - לחלק ביצוע העבודות נשוא מכרז זה בין מציעים שונים כראות עיניה, ו/או –

  - לדחות את מועד תחילת ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן למועד אחר שייקבע כראות עיניה, ו/או –

  - לבטל את המכרז ו/או לא לבצעו

  - לבצע מעת לעת חלק מסעיפי המכרז, על פי צורכי המועצה.

והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה.

- למציע לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי המועצה בגין ביצוע האמור לעיל בסעיף זה.

- כמו כן, למועצה שמורה הזכות המלאה להקטין או להגדיל את היקף העבודות שימסרו לביצוע המציע הזוכה במכרז, או לשנות מקום ביצוע העבודות בתחומי המועצה, וזאת ללא שינוי במחירי היחידה כפי שנקבעו בהצעתו.

- כמו כן, מובהר בזאת כדלקמן:

- מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מובהר בזאת כדלקמן:-

  - היה ותתגלה בעת בדיקת ההצעה טעות חשבונית, רשאים המועצה או בודק ההצעה לתקנה.

  - המציע יהיה חייב לבצע את כלל העבודות נשוא המכרז, ולא יקבל כל פיצוי בעבור עבודות שאת מחיריהן לא כלל בטעות בהצעתו או השמיטן באופן אחר מהצעתו. היה והמציע יסרב להסכים לאמור לעיל, תבוטל הצעתו וערבותו לא תושב לידיו.

- המציע אינו רשאי לעשות כל שינוי במסמכי המכרז.

- תשומת לב המשתתפים במכרז מופנית לכך כי יתכנו שינויים ו/או תוספות בהתאם לשינויים שעשויים לחול במהלך ביצוע העבודות. במקרה כזה, התמורה שתשולם למבצע תהיה בהתאם לעבודות והכמויות שתבוצענה על ידו בפועל, ועל יסוד מחירי היחידות עליהם סוכם איתו על סמך הצעתו שבמכרז.

- אין המועצה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא. המועצה רשאית שלא לקבל הצעה – אם יימצא כי הצעת המציע נמוכה באופן בלתי סביר ביחס למחירי האומדן.

בכבוד רב,

בנימין בן-מובחר, ראש המועצה

נוסח הערבות הבנקאית

(התחייבות לחתימת חוזה)

בנק __________________ בע"מ

סניף ___________

תאריך: _________

לכבוד:

המועצה האזורית מבואות החרמון

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית מספר ___________

- לבקשת _________________ (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל של 75,000 ₪ (שבעים וחמישה אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות"), שתידרשו מאת המבקש בקשר עם: התחייבות לחתימת חוזה על פי מכרז פומבי מספר 70/2023.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי, בתנאי ההצמדה שלהלן:-

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש ______ לשנת ______ שהתפרסם ב-15 לחודש שלאחריו או בסמוך למועד זה, בשיעור של ______ נקודות (*).

"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:- אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

- לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מעשרה ימים מתאריך התקבל דרישתכם אצלנו, לפי כתובתנו המפורטת מטה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב ערבות זה, כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, בתוספת הפרשי ההצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

- ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 12 לחודש מרץ שנת 2024 (כולל) בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. הדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל בתנאים האמורים לעיל, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

- ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,

בנק _________ בע"מ

*"המדד היסודי" יהיה המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות.

מסמך ב' - נוסח החוזה המוצע

שנערך ונחתם ב_______ ביום __ לחודש _____ שנת ___

בין:

המועצה האזורית מבואות החרמון (מס' יישות 500221551)

מצומת כ"ח, ד.נ. גליל עליון 1227000

(ע"י מורשי החתימה מטעמה –

גזבר המועצה וראש המועצה ובצירוף חותמת המועצה)

(להלן: "המועצה")

מצד אחד,

ובין:

______________, ת.ז./ח.פ. __________

מרחוב ___________________

(להלן: "המציע")

מצד שני,

הואיל:	והמועצה מעוניינת לבצע את העבודות, כהגדרתן בסעיף 1.4 להסכם זה להלן, וזאת בהתאם להסכם זה על תנאיו וצרופותיו;

והואיל:	והמציע פנה אל המועצה והציע לבצע את העבודות עבורה במסגרת מכרז פומבי 70/2023, וזאת בהתאם להצעתו שהעתק ממנה מצורף להסכם זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "הצעת המציע");

והואיל:	והמציע מצהיר כי בדק את השטח בו תבוצענה העבודות, בחן את תנאי ביצוע העבודות, וכי בעת הגשת הצעתו ובעת התקשרותו בהסכם זה היה מודע היטב לאופי העבודות, להיקפן, למהות הציוד וכן היקף כוח האדם שיידרשו לביצוע העבודות בהתאם למכלול התחייבויותיו כלפי המועצה על פי הסכם זה.

והואיל:	והמציע מצהיר כי הינו בעל הניסיון, האמצעים הכספיים, הכלים, הציוד והכישורים המתאימים לשם ביצוע העבודות ולצורך עמידתו במכלול התחייבויותיו כלפי המועצה על פי הסכם זה, וכן כי הינו רשאי עפ"י כל דין לבצע העבודות.

והואיל:	ובהסתמך על הצהרות המציע ועל התחייבויותיו כאמור לעיל הסכימה המועצה למסור לביצועו את העבודות, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה לעיל ולהלן.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:-

1. 	מבוא, כותרות, נספחים והגדרות:-

  - המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

  - נספחי הסכם זה, המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:-

נספח א' – טופס הצעת המציע במכרז פומבי 70/2023.

נספח ב' –פירוט השירותים הנדרשים במסגרת העבודות כהגדרתן להלן.

נספחים ג'-ג1' – אישור על קיום ביטוחים.

נספח ד' – נוסח ערבות בנקאית – ערבות ביצוע (מצ"ב נוסח ערבות ריק)

נספח ה'  - אישור עו"ד על קיומו של המציע וזכויות חתימה.

  - כותרות הסעיפים בהסכם זה נרשמו מטעמי נוחות בלבד, ולא תינתן להם כל משמעות לצורכי פרשנות ההסכם.

  - בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש שלצדם, אלא אם נאמר אחרת בגוף ההסכם:-

"ההסכם" – הסכם זה על כלל נספחיו ועל כל הנובע, המשתמע או המתחייב ממנו.

"העבודות" – שירותי תכנון מעונות יום ביישובים (להלן: "הפרויקט") בתחום שיפוט המועצה האזורית מבואות החרמון בהתאם למפורט בהסכם זה על נספחיו לרבות בנספח ב'.

2. 	הצהרות המציע ובדיקות מוקדמות:-

  - המציע מצהיר כי הינו בעל הידע, הכישורים, המיומנות והמקצועיות הדרושים לביצוע העבודות באיכות גבוהה בהתאם למכלול הוראות ההסכם, וכן כי ברשותו הציוד, המכשירים והכלים הדרושים לביצוען.

  - הוא עוסק מורשה והעסק פועל ומנוהל בהתאם להוראות כל דין לרבות ובעיקר בהתאם לדיני העבודה.

  - המציע מצהיר ומאשר בזאת כי ניתנה לו ההזדמנות לבדוק, כי ראה ובדק וכי בידיו כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם:-

  - אתר/י ביצוע העבודות לרבות כל הדברים שבדיקתם בשטח דרושה לביצוע העבודות עפ"י הסכם זה מול תוכניות מאושרות, הועדה לתכנון ובניה גליל עליון ורשויות החוק כמחויב בחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.

  - כל התנאים המוקדמים והאחרים הקשורים לביצוע הסכם זה, ובכלל זה הנוגעים לכוח העבודה הדרוש לביצוע העבודות עפ"י הסכם זה, וזאת בכלל וכן בהתחשב במשך תקופת ביצוע העבודות ובלוח הזמנים לביצוע העבודות.

  - כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים הדרושים לקבלת ו/או לביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכל הידיעות והנסיבות הדרושות ושעשויות להשפיע על ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות הפרעות אפשריות לביצוע ולעמידה בלוח הזמנים, דרישות הדין לרבות דיני העבודה הרלבנטיים וכל דבר אחר העשוי להשפיע על התחייבויות המציע על פי הסכם זה.

  - המציע מצהיר כי התמורה הקבועה בהסכם זה וכן תנאי תשלום התמורה (מועדי התשלום ואופן התשלום) מהווים תמורה הוגנת ומספקת לכל התחייבויותיו בהסכם זה, וכי נקבעה על דעתו ביודעו את כל המפורט לעיל.

  - המציע מוותר בזאת על כל זכות להעלאת טענה של אי התאמה בקשר לנתונים הנזכרים בסעיף 2.3 לעיל.

3. 	[בוטל]

4. 	התחייבויות המציע – כללי

  - המציע מתחייב בזאת לבצע את כל העבודות נשוא הסכם זה בטיב מעולה, ובהתאם למכלול התחייבויותיו על פי ההסכם.

  - המציע מתחייב בזה לבצע את העבודות בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו.

  - המציע נותן בזאת מראש את הסכמתו ומתחייב להמציא למועצה ו/או למי מטעמה בתוך 14 ימים מיום שנדרש לכך, כל מסמך הקשור בתנאי ההעסקה של עובדיו וזאת לצורך בדיקת התנהלותו לפי כל דין לרבות דיני העבודה.

5. 	ביצוע העבודות

  - המציע מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות הסכם זה על מכלול נספחיו ולרבות נספח ב', ובהתאם להוראות המועצה ו/או מי מטעמה (להלן: "המתכנן"), לשביעות רצונם המלאה של המועצה, וכן מתחייב הוא לבצען בהתאם להוראות כל דין.

  - המציע מתחייב להתחיל בביצוע העבודות לא יאוחר מאשר בתוך 7 ימים ממועד מסירת הודעת הזכיה במכרז ועד לסיום הפרויקט (להלן: "תקופת ההסכם").

  - למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ו/או בנספח מנספחיו - המציע לא יהיה רשאי להפסיק ביצוע העבודות בטרם סיומן או להעביר ביצוען, כולן או חלקן, לאחר או למציע משנה - אלא אם קיבל הסכמת המועצה לכך מראש ובכתב.

- עובדי המציע

  - המציע בלבד יהיה אחראי לכל עובדיו, ויקיים כלפיהם כלל החובות שמעביד חב כלפי עובדיו על פי כל דין.

  - מוסכם בזאת, כי אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המועצה לבין המציע ו/או בין המועצה לבין מי מעובדי המציע, והמציע מבצע את העבודות כמציע עצמאי לכל דבר ועניין. המציע מתחייב לפצות ולשפות את המועצה על כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה בגין כל סכום שתשלם ו/או בגין כל תביעה שתוגש כנגד המועצה על ידי מי מעובדיו של המציע ו/או כל גוף אחר בקשר להעסקת עובדים על ידי המציע.

  - מוסכם בזאת  כי אין בזכות הפיקוח של המועצה כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של המציע ואין בה כדי ליצור כל יחסי עובד-מעביד בין המציע ו/או מי מעובדיו למועצה.

  - כן נקבע בזאת כי ספקים של המציע יפעלו עבורו ובשמו בלבד ועל המועצה לא תוטל כל אחריות או חוב שהם ביחס אליהם או ביחס לפעולותיהם או מחדליהם.

- בטחונות ושיפוי

  - המציע ימציא למועצה מיד עם חתימת הסכם זה, להבטחת כל התחייבויות המציע על פי הסכם זה, ערבות ביצוע בנקאית אוטונומית ובלתי מוגבלת צמודת מדד, בסך השווה ל- 5% מהתמורה מושא הסכם זה וזאת בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ד'.

הערבות תהיה בתוקף עד למועד סיום ביצוע העבודות וכל עוד הסכם זה נמצא בתוקף.

  - המציע יהא אחראי לכל נזק שהוא בלי יוצא מן הכלל, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ו/או לכל נזק אחר שייגרם למועצה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד המציע, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

- ביטוח

8.1 	הוראות ודרישות הביטוח הינם כמפורט בנספחים ג' ו- ג'1 (אישור עריכת הביטוח), המצ"ב.

- התמורה ותנאי התשלום

- בתמורה למילוי כלל התחייבויות המציע בהתאם להוראות ההסכם, תשלם המועצה למציע שכר בסך של ___ (במילים: ___) (כולל מע"מ) בתנאי תשלום של 45 ימים מתום החודש בו אושר החשבון ע"י המועצה.

על אף האמור לעיל, יובהר כי המועצה לא תשלם עבור עבודה שלא אושרה מראש ע"י הגורם המוסמך במועצה.

(להלן: "התמורה").

א.1. על אף האמור בהסכם זה ובמכרז, התמורה תשולם בשיעורים ובמועדים, כדלקמן:

20% מהתמורה תשולם על תכנון של 5 מעונות, בכל מקרה, וזאת עבור תכנון כאמור, בדיקת חלופות, תכנית עמדה והגשה בקשה להיתר בניה עד לשלב של קבלת היתר בניה ובהתאמה תשלום זה ישולם עם קבלת היתר הבניה.

40% מהתמורה תשולם בכפוף ובתנאי שהמועצה תזכה בקול קורא מתאים ותקבל התחייבות כספית מהמשרד הממשלתי הרלבנטי והכנת תכנון מפורט לטובת הוצאת מכרז לביצוע העבודות מושא התכנון.

יובהר לדוגמה כי היה ובמסגרת הקול קורא האמור, יאושר תקציב לבניה של 3 מעונות בלבד, ישולם למציע, בגין שלב זה בעבודתו, חלק יחסי מהתמורה עבור 3 מעונות ולא 5 מעונות.

20% מהתמורה תשולם בכפוף לזכיית קבלן במכרז שיוצא לבניית המעונות כאמור.

יובהר לדוגמה כי היה ובמסגרת הקול קורא האמור, יאושר תקציב לבניה של 3 מעונות בלבד, ישולם למציע, בגין שלב זה בעבודתו, חלק יחסי מהתמורה עבור 3 מעונות ולא 5 מעונות.

20% מהתמורה תשולם למציע בגין פיקוח עליון על בניית המעונות ולאחר קבלת תעודת גמר לפרויקט.

יובהר לדוגמה כי היה ובמסגרת הקול קורא האמור, יאושר תקציב לבניה של 3 מעונות בלבד, ישולם למציע, בגין שלב זה בעבודתו, חלק יחסי מהתמורה עבור 3 מעונות ולא 5 מעונות.

דוגמה:

היה והצעת המציע שזכה בפרויקט תעמוד על 1,400,000 ₪ (כולל מע"מ) בגין השלב הראשון כאמור לעיל, הוא יקבל תמורה עבור תכנון 5 מעונות בכל מקרה ובשיעור של 20% מ- 1.4 מלש"ח, היינו 280 אלש"ח (כולל מע"מ).

בשלב השני, והיה ויתקבל תקציב לבניה של 3 מעונות, יקבל המציע תמורה בשיעור של 40% עבור 3 מעונות, היינו 3/5 מהתמורה במכפלה בשיעור התמורה (40%) בגין שלב זה  ובסה"כ 336 אלש"ח (כולל מע"מ).

בשלב השלישי, ובהינתן תקציב לבניה של 3 מעונות, יקבל המציע תמורה בשיעור של 20% עבור 3 מעונות, היינו 3/5 מהתמורה במכפלה בשיעור התמורה (20%) בגין שלב זה  ובסה"כ 168 אלש"ח (כולל מע"מ).

בשלב הרביעי, ובהינתן תקציב לבניה של 3 מעונות, יקבל המציע תמורה בשיעור של 20% עבור 3 מעונות, היינו 3/5 מהתמורה במכפלה בשיעור התמורה (20%) בגין שלב זה  ובסה"כ 168 אלש"ח (כולל מע"מ).

- המועצה תהא רשאית להפחית מהסכום האמור בסעיף א' כל סכום סביר שנראה לה, בגין אי ביצוע עבודה בצורה מספקת ו/או בכלל.

- למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם ו/או בנספחיו – מובהר בזאת מפורשות כי התמורה תשולם למציע על ידי המועצה באופן ובשיעורים המפורטים בהסכם, ללא התייקרויות, ללא עדכון מחירים וללא כל תוספות.

- מוסכם ומוצהר בזאת ע"י הצדדים כי התמורה וכן המועדים, השיעורים ואופן התשלומים הינם סופיים ומוחלטים והם אינם ניתנים לשינוי על ידי הצדדים מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא כל אחד מהצדדים מנוע מלטעון כי לא חזה מראש התייקרויות  לרבות שכר העבודה ויתר התשומות הנדרשות כדי למלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה.

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזאת ע"י הצדדים כי ידוע למציע שהתמורה שהוא עתיד לקבל בגין העבודות נשוא הסכם זה, מקורה בתקציבים שמקבלת המועצה מפעם לפעם מגורמים ממשלתיים במועדים שלמועצה אין שליטה עליהם ולפיכך, המציע מצהיר ומסכים שלא יטען טענה ו/או שלא תהיה לא תביעה כנגד המועצה, היה ותשלום התמורה או חלק ממנה לפי הסכם זה, ישולמו לו במועד מאוחר מן המועדים הקבועים בהסכם זה.

- עובר לביצוע כל תשלום ותשלום על ידי המועצה למציע, ימסור המציע למועצה חשבונית מס כדין, כתנאי לביצוע התשלום במועדים הקבועים בהסכם זה.

- תשלומים הוצאות ומסים:

- מס ההכנסה שיחול על המציע בגין התמורה שתשלם המועצה למציע כאמור בהסכם זה ישולם על ידי המציע, והמועצה תנכה ממנו מס הכנסה במקור בהתאם לחוק, אלא אם ימציא המציע אישור בדבר פטור ממס הכנסה.

- הצדדים מתחייבים להסדיר כל צד בעצמו, את כל תשלומי המיסים שהם חבים בהם בקשר להסכם זה ללא דיחוי, מיד עם דרישת הרשויות הנוגעות, ובאופן שלא ייגרם כל עיכוב או דיחוי בביצוע ההסכם ובפרט מתחייב המציע לשאת ולשלם כדין את כל התשלומים החלים עליו כמעביד בהתאם לדין לרבות כל תשלום המגיע לעובדיו לפי הדין לרבות דיני העבודה.

- הסבה:

למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה או בנספחיו, המציע לא יהיה רשאי להסב, וכן לא יהיה רשאי לשעבד, למשכן או להעניק כל זכות מזכויותיו או התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה או חלקו, במישרין או בעקיפין לאחר או לאחרים, אלא אם קיבל את הסכמת המועצה מראש ובכתב.

- הסכם בדבר מקום שיפוט:-

מחלוקות או סכסוכים שיהיו – אם יהיו – בין הצדדים, הנובעים מהסכם זה ו/או נספח מנספחיו יידונו אך ורק בבתי המשפט המנויים להלן, על פי העניין:-

- הייתה המחלוקת בתחום סמכותו העניינית של בית משפט שלום – תידון המחלוקת אך ורק בבית משפט השלום במחוז צפון.

- הייתה המחלוקת בתחום סמכותו העניינית של בית משפט מחוזי – תידון המחלוקת אך ורק בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל.

- הפרות:

- בנוסף לכל תרופה על פי כל דין והתרופות הנזכרות בהסכם זה על נספחיו לרבות בנספח ב' המצ"ב, תהיה לצד המקיים הסכם זה הזכות לתבוע ביצוע בעין של התחייבויות הצד האחר להסכם, וזאת בנוסף על הפיצויים בגין הנזקים שנגרמו או שייגרמו לו כתוצאה מהפרת ההסכם על כל תנאיו.

- הצדדים מסכימים בזאת כי הסעיפים 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ו-15, על כל סעיפי המשנה, הינם סעיפים עיקריים בהסכם זה, שהפרתם תחשב כהפרה יסודית כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.

- במקרה שהמציע הוא שיפר את ההסכם בהפרה יסודית תהיה המועצה זכאית - אך לא חייבת - לבטל הסכם זה, ותהיה זכאית לסעדים הבאים:

  - תתבטל זכותו של המציע להמשיך ולבצע את העבודות על פי ההסכם.

  - המציע יהיה חייב לסלק ידיו וידי פועליו והבאים מכוחו משטח העבודות.

  - המועצה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ובאמצעות מי שיראה לה למתאים להמשיך בביצוע העבודות בעצמה, ולהשלים את כל התחייבויות המציע לפי הסכם זה.

  - אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות המועצה לתבוע את מלוא הנזקים שייגרמו לה כתוצאה מהפרת ההסכם וביטולו, עד למועד ביטול ההסכם כאמור לעיל.

  - הוראות הס"ק הנ"ל יחולו אף סמוך לפני, או מיד, במקרה שהמציע או הערבים יעשו סידור עם נושיהם או יוציאו צו קבלת נכסים לנכסי המציע או לנכסי הערב. בוטלו תהליך או תהליכים כאמור בסעיף זה תוך 30 יום מיום קרותם, תבוטלנה כל הפעולות שעשתה המועצה בעטיים והמצב יוחזר לקדמותו בהתאמות הדרושות לפי העניין.

  - סעד לפי כל דין.

- שונות:-

- בכל סתירה בין הסכם זה לנספחיו, יגבר האמור בנספחי ההסכם.

- הסכם יכנס לתוקפו רק עם חתימתו הן על ידי המציע והן על ידי מורשי החתימה מטעם המועצה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

המועצה האזורית מבואות החרמון					              המציע

נספח א' לחוזה המוצע-הצעת המציע במכרז פומבי 70/2023

נספח ב' לחוזה המוצע- פירוט השירותים הנדרשים במסגרת העבודות

ההצעה תתבסס על פרוגרמת משרד החינוך.

תיאור המבנה:

מעון יום תלת כתתי עם מטבח בישול בהתאם לדרישות הפרוגרמה ורשויות החוק ( משרד הבריאות).

שטח המבנה כ-500 מ"ר כולל גגונים (נדרש)  וסככות צל (בהתאם לדרישות משרד החינוך).

שטח המגרש כ- 1.250 מ"ר.

הצעה תכלול:

- שירותי תכנון-אדריכלות ,קונסטרוקציה ,מים/ ביוב ,מיזוג , בטיחות ונגישות ,חשמל /תקשורת , פיתוח נוף ,דוח קרקע וייעוץ ביסוס ,תנועה וסקר עצים.

- תכנון העמדה כללית בדיקת חלופות וגיבוש סכמה סופית בהתאם לפרוגרמת משרד החינוך וסטנדרטים משרד הבריאות ,כבאות ,פקע"ר.

- תכנון סופי -גיבוש הצעה נבחרת והדמיה.

- בקשה להיתר – הכנת תיקי בקשה להיתר במערכת "רישוי זמין" וטיפול יחד עם יועצים אחרים והמזמין לאישור התוכנית ע"י משרד החינוך וברשויות כנדרש בחוק.

- תכנון מפורט – הכנת תוכניות עבודה כולל : רשימות פרטי בנין מפרטים וכתב כמויות למכרז ולביצוע.

תאום תוכניות מול היועצים.

- פיקוח עליון – מתן פיקוח עליון באתר ,בשלבי הביצוע עד להשלמת הבניה.

- רצ"ב מפת מדידה עם השטח המוצע לתכנון המעונות בכל אחד מהישובים. המיקום הסופי יקבע בתאום עם היישובים והמועצה.

- יש לוודא מול תוכניות סטטוטוריות מאושרות לגבי ייעודי קרקע , זכויות בניה וכיוצ"ב בהתאם לתוכנית מאושרת 253-0633263  .

- לידיעה , החומר יוגש בקול קורא שיתפרסם ע"י משרד החינוך בחודשים הקרובים, עם קבלת אישור חיובי  יקודם התכנון לקראת מכרז בכפוף להחלטת שתתקבל בקול קורא.

- ההצעות לתכנון יתייחסו לדגם אחד עם תכנון חוזר ביתר הישובים עפ"י אותו דגם, תוך כדי קביעת העמדה והתאמה לתנאי השטח והתכנון הסטטוטורי.

מצ"ב:

תצ"א למיקום המוצע.

צילום תוכנית 253-0633263 לבניין ציבור.

מפת מדידה+ תשריטי חלוקה (יובל, כחל ואמנון).

המיקום המוצע תחום בצהוב.

נספחים ג' וג1'- הוראות ודרישות הביטוח

נספח ד' לחוזה המוצע

נוסח הערבות הבנקאית

בנק __________________ בע"מ

סניף ___________

תאריך: _________

לכבוד:

המועצה האזורית מבואות החרמון

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית מספר ___________

- על פי בקשת _________________ (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל של ______(₪) (במילים:- ____________שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות"), שתידרשו מאת המבקש בקשר עם: אחריות ביצוע לפי חוזה מיום _______.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי, בתנאי ההצמדה שלהלן:-

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש ______ לשנת ______ שהתפרסם ב-15 לחודש שלאחריו או בסמוך למועד זה, בשיעור של ______ נקודות.

"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:- אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

- לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מעשרה ימים מתאריך התקבל דרישתכם אצלנו, לפי כתובתנו המפורטת מטה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב ערבות זה, כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, בתוספת הפרשי ההצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

- ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 12 לחודש מרץ שנת 2024  (כולל) בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. הדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל בתנאים האמורים לעיל, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

- ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,

בנק _________ בע"מ

*"המדד היסודי" יהיה המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות.

נספח ה' לחוזה המוצע- אישור עו"ד על קיומו של המציע וזכויות חתימה

הרינו מאשרים בזה כי מספר הרישום של החברה__________________

מכתובת _____________________________ ברשם החברות הינו ___________

כי מנהליה הם :

1. __________________.

2. __________________.

3. __________________.

ומורשי החתימה המחייבים אותה הם כדלקמן:

_____________   ________        _____________   ________

שם פרטי ומשפחה     חתימה             שם פרטי ומשפחה       חתימה

מורשה חתימה		              מורשה חתימה

_____________

חותמת החברה

___________     _____________

חותמת                      חתימה

אישור רו"ח או עו"ד

תאריך _________

מסמך ג' – טופס הצעת המציע

תאריך: _________

לכבוד:

המועצה האזורית מבואות החרמון

הנדון: מכרז פומבי 70/2023 - המועצה האזורית מבואות החרמון

1. 	אני הח"מ קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון העתידים להוות כולם ביחד את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון. ביקרתי בשטחי העבודות ובכל המקומות הסמוכים אליהם.

2. 	הנני מצהיר בזה כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, וכי מקום העבודה, טיב השטח ותנאי הגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות ביצוע העבודה ידועים ומוכרים לי היטב ושימשו בסיס למתן הצעתי זו.

3. 	הנני מציע לכם להתקשר עמי בחוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון, בהתאם למכלול מסמכי המכרז, ולמסור העבודות לביצועי כאשר שכרי עבור תכנון מעונות יום ב- 5 ישובים יעמוד על סך של ____________ (במילים:_____ שקלים חדשים) (כולל מע"מ).

4. 	הצעתי זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון והיא תעמוד בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של 120 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבנדון.

5. 	כבטחון לקיום הצעתי על כל פרטיה ותנאיה אני מצרף בזאת ערובה מסוג (סמן את האופציה המתאימה):

[ ] ערבות בנקאית.

[ ] המחאה בנקאית.

והכל בסכומים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז.

(להלן: "הערובה").

6. 	היה ותתקבל הצעתי הנני מתחייב לחתום על החוזה על כלל נספחיו וזאת לא יאוחר מאשר בתוך 7 ימים ממועד קבלת הודעתכם על קבלת הצעתי, וכן להפקיד ערבות ביצוע כנדרש על פי תנאי החוזה.

ידוע לי כי אם לא אמלא התחייבותי כולה או מקצתה בתוך המועד האמור לעיל, תהיו רשאים למסור העבודות לביצועו של מציע אחר, ותהיו פטורים מכל אחריות כלפי היה ותחליטו לנהוג כך, וכן תהיו רשאים לחלט ערבותי.

7. 	היה והצעתי לא תתקבל תשחררו את הערובה בד בבד עם משלוח הודעה על דחיית ההצעה או לכל המאוחר בתום 120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז שבנדון.

8. 	הנני מצרף להצעתי את מכלול המסמכים שאני חייב לצרף אליה, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

ולראיה באתי על החתום