‏כ"ד אדר א תשפ"ד

‏04/03/2024

סימוכין: 517430

לכל  מאן  דבעי

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה למכרז מס' 61/2024 בניית בית ספר שחפים - חינוך מיוחד

- שאלה: סעיף לא קיים מתזים  עפ"י התוכניות שהתקבלו, נמצא תכנית כיבוי אש (ספרינקלרים). בתוכניות מצוין אלמנטים לביצוע. כאשר בכתב הכמויות אין התייחסות לסעיף הנ"ל?

תשובה: מצורפים סעיפי מתזים לכתב הכמויות.

- שאלה: פרק 5  05.1.0020 יריעות ביטומניות ישנה סתירה בין כ"כ לפרטי איטום. כתב הכמויות מציין יריעה אחת בעובי 5 מ"מ, כאשר הפרט מציין שתי יריעות של 4 מ"מ. יש לבדוק את מחיר הסעיף ותכולתו?

תשובה: מבצעים יריעת איטום אחת 5 מילימטר מחיר בכתב הכמויות ללא שינוי.

- שאלה: פרק 59  59.40.0210 דלת הדף רסיסים  בכתב הכמויות מופיע כדלת הדף רסיסים מרחב מוגן מוסדי במידות 200/100 . בתוכניות מופיע דלת מרחב מוגן מוסד בריאות במידות 120/210 . הסתירה הינה מהותית מאחר ודלת מוסד בריאות עולה פי כמה?

תשובה: דלת הדף רסיסים בעובי כנף של 25 מילימטר רוחב 120 על 200 .

- שאלה: פרק 59 59.40.0621 מערכות סינון עד 100 איש עפ"י בדיקת הרשימות, מתגלה כי ישנו פער כמותי לרעה בין כתב הכמויות לרשימות. יש לתקן את החסר עפ"י המצב התכנוני?

תשובה: לא יחול שינוי בסעיפים.

- שאלה: פרק 12 12.03.005 רשתות בחלונות עפ"י בדיקת כמויות מתברר כי הכמויות בכ"כ ובתוכניות סותרות ופחותות?

תשובה: לא יחול שינוי בסעיפים.

- שאלה: פרק 10 10.81.0010 משטחי שיש התוכנית המתארת את האלמנטים אינם כוללים מידות. על מנת לתמחר את הסעיף יש להשלים תכנית משטחים. לא ניתן לחשב את הכמות. בנוסף , עפ"י התוכנית לא ברור איזה אלמנט הינו לביצוע?

תשובה: לא יחול שינוי בסעיפים.

- שאלה: פרק 10 10.10.040 משטח PVC  עפ"י בדיקת הכמויות, נראה כי הופחת בכתב הכמויות מעל 100 מ"ר מהאלמנט הנ"ל?

תשובה: יבוצע רק ברצפה בכמות לפי כתב הכמויות.

- שאלה: פרק 5 05.01.0010 בט קל הסעיף הנ"ל מתומחר בסעיף הפסד, המחיר לא מכסה אפילו את מחיר החומר. יש לבדוק את מחיר הסעיף?

תשובה: יעודכן מחיר היחידה ל 620 ₪ למ"ק במקום 376 ₪ למ"ק.

- שאלה: פרק 6 06.03.0140 מאחז יד בסעיף הנ"ל ישנו פער משמעותי בין כ"כ לתוכניות. יש לבדוק את הסעיף?

תשובה: יבוצעו מאחזים בהתאם לכמות בכתב הכמויות.

- שאלה: פרק 6 06.03.160 סורגים כתב הכמויות מציין כי יש להרכיב סורגים בכל שטחי החלונות, כאשר הכמות המצוינת בכ"כ הינה כ- 20 מ"ר ובפועל הרבה יותר. יש לבדוק את הסעיף?

תשובה: לא מתוכננים סורגים בכל החלונות.

- שאלה: משטח תפקוד התוכנית מראה 62 יח' של משטחי תפקוד במידות שונות, כאשר אין על כך אזכור בכ"כ. נשמח להבהרה ולבדיקת הסעיף?

תשובה: לא מבוצע דבר פיזי – הנ"ל סימון לשטח שצריך להיות פנוי בהיבט נגישות.

- שאלה: מה הכוונה בטיח רקע בסעיף חיפוי קרמיקה?

תשובה: הכוונה לביצוע יישור טרם יישום חיפוי קרמיקה. יתווסף סעיף חדש – יישום שכבה מיישרת ע"ג שכבת הרבצה בקירות חדרים רטובים 630 מ"ר/ 50 ₪ = 31,500 ₪

- שאלה: פרק 2 – בטון יצוק באתר: קיים פער של 10% בין אומדן המכרז לבין עלויות בפועל וזה עוד לפני כיסוי של תקורות אתר ורווח קבלני, משמע יש להוסיף לפחות 25% על המחירים הקיימים?

תשובה: לא יחול שינוי במחירי היחידה.

- שאלה: פרק 4 עבודות בניה תת פרק 4.1 – המחירים אינם משקפים תקורות אתר ורווח קבלני?

תשובה: לא יחול שינוי במחירי היחידה.

- שאלה: פרק 8 עבודות חשמל – המחירים משקפים מחיר קבלן משנה ללא תוספת של תקורות אתר ורווח קבלני ראשי?

תשובה: לא יחול שינוי במחירי היחידה.

- פרק 10 ריצוף וחיפוי:

סעיף 1.10.10.0010 – במחיר יסוד 65 ₪ מ"ר והמחיר שנקבתם הינו 242 ₪ /מ"ר.

סעיפים 1.10.10.0030 (ריצוף) + 1.10.10.0020 (חיפוי) – במחיר יסוד 70 ₪ /מ"ר והמחירים שנקבתם 229-240 ₪ / מ"ר וזאת כאשר מחיר היסוד גבוה יותר מהעיף הראשון שהוצג בו המחיר היה הגיוני.

סעיף 1.10.80.0031 – המחיר אינו הגיוני, נדרשת תוספת של 65% לפחות?

תשובה: לא יחול שינוי במחירי היחידה.

- פרק 14 – עבודות אבן:

סעיף 1.14.1.0011 – המחיר אינו מכסה אפילו את עלות העבודה והחומרים, בכדי לכלול גם תקורות אתר ורווח קבלני נדרש להוסיף כ- 20% לפחות?

תשובה: לא יחול שינוי במחירי היחידה.

- פרק 15 – מיזוג אוויר – המחירים אינם תואמים למחירי השוק והמהווים רק את מחירי קבלן המשנה, יש להוסיף למחיר לפחות פער של תקורות אתר ורווח קבלני כ – 15% .

תשובה: לא יחול שינוי במחירי היחידה.

- שאלה: פרק 23 כלונסאות מיקרופייל – המחיר הינו מחיר קבלן משנה ואינו מכסה תקורות אתר ורווח קבלני?

תשובה: לא יחול שינוי במחירי היחידה.

- שאלה: פרק 22 מחיצת גבס תלת קרומית בתוכנית מופיע מחיצת גבס תלת קרומי מכל צד (ממ"מ 2 ) אין התייחסות בכתב הכמויות?

תשובה: מחירי היחידה בכתב הכמויות משקפים מחיצה כמתואר בתוכניות – יבוצע תלת קרומי בכל צד.

- שאלה: פרק 6 06.03.0150 מעקה פלדה בגובה 1.1 מ' בכתב הכמויות מוצג מעקה פלדה, כאשר ברשמיות אין על כך התייחסות. לא ניתן להעריך מחיר ללא פרט?

תשובה: מצורף פרט מעקה.

- שאלה: פרק 6 06.02.0060 ארון מטבח א – 1 ארון מטבח פרט א – בכתב כמויות מופיע 1 יח' בתוכניות מופיע כמות גדולה יותר?

תשובה: יבוצע ארון מטבח אחד בהתאם לכתב הכמויות.

- שאלה: פרק 14 14.01.0011 חיפוי קירות אבן יש לצרף למסמכי המכרז תוכנית חזיתות מפורטת, בה מופיע האלמנטים שיש לבצע ולחשב מ"ר. לא ניתן להעריך עלויות?

תשובה: תחום חיפוי האבן ע"ג החזיתות יקבע בהמשך, לצורך תמחור להניח כי יעשה חיפוי בהתאם לכמות בכתב הכמויות.

- שאלה: פרק 7 מקלחות בתוכנית האדריכלית מופיע הערה שבכל המקלחות יש להתקין מיטה מתקפלת במידות 180/70 אין סעיף בכתב כמויות?

תשובה: בכתב הכמויות קיים סעיף עבור מיטה מתקבלת – מופיע לא לסיכום.

- שאלה: פרק 2 02.07.0035 תקרת בטון עובי 40 ס"מ עפ"י תוכנית קונס' קיים פער משמעותי של מעל 250 מ"ר לעומת הכמות המצוינת בכתב כמויות?

תשובה: סעיף 02.07.0035 כמות תקרה בעובי 40 ס"מ תהיה 456 מ"ר , סעיף 02.07.0050 תקרות וגגות בעובי 25 ס"מ ישונו מ 2,910 מ"ר ל – 2,690 מ"ר בכתב הכמויות.

- שאלה: פרק 2 02.00.35 קורה תחתונה עפ"י התוכניות, נמצא כי ישנה כמות גדולה משמעותית מכתב הכמויות (מעל 20 מ"ק).

תשובה: לא חול שינוי, יש לשים לב קורות יורדות נמדדות ללא עובי התקרה.

- שאלה: פרק 2 02.07.0070 טופינג עפ"י התוכניות, נמצא כי ישנה כמות גדולה מכתב הכמויות?

תשובה: טופינג בכמות 12 מ"ק.

- שאלה: פרק 5 05.01.0010 בט קל עפ"י התוכניות , נמצא כי ישנה כמות גדולה מכתב הכמויות?

תשובה: לא יחול שינוי בסעיף.

- שאלה: מועד ההגשה הקבוע להגשת המכרז קבוע ליום 11.3.2024 בשעה 12.00 ?

תשובה: מועד ההגשה נדחה ליום 18.3.2024 בשעה 12.30 .

- שאלה: האם ישנו תב"ר המיועד באופן ספציפי לפרויקט ואשר מכסה את כל עלותו?

תשובה: קיים תב"ר נכון להיום על היקף כספי בסך 19,142,107 ₪

- שאלה: האם אבני הדרך לתשלום כפי שמופיע במסמך שהעליתם "נוהל שחרור כספים לבניית מוסדות חינוך" הם לכלל הפרויקט או שמא רק לעניין מבנה מס' 1 (פאושלי)?

תשובה: אבני הדרך לתשלום כפי שמופיע במסמכי המכרז הוא על כלל הפרויקט.

- שאלה: סעיף 1.42.4 – נדרשים לחתום על הדף הראשון של נספח 7 ב' , האם הכוונה לחתום על כל דף בכתב הכמויות או רק על הדף הראשון?

תשובה: רק על הדף הראשון, כאמור בסעיף 1.42 .

- שאלה: אותו סעיף 1.42.4 נספח 7 ג' רשימת התוכניות , לא מצורפת רשימת תוכניות על מה לחתום?

תשובה: יש להדפיס את כל הקובץ הקרוי " מפרט טכני מיוחד שחפים" ולחתום רק על העמוד הראשון של מסמך זה.

- שאלה :האם צריך להדפיס לחתום ולהגיש מפרט טכני מיוחד?

תשובה: ראה תשובה לשאלה 33 לעיל.

- שאלה : אנחנו אמורים להחזיר את הדיסק און קי, האם צריך להגיש בנוסף עותק קשיח מהתוכניות?

תשובה: לא. תשומת הלב לסע' לנספח 7 למסמכי המכרז ועל הצורך לחתום עליו ולהגישו במסגרת ההצעה כאמור במסמכי המכרז.

- שאלה: הבדיקה נעשתה באופן מהיר ואינה כוללת את כלל ההערות לגבי הפרקים והמחירים, ך די בפרקים והסעיפים שמוזכרים לעיל בכדי להבין שלא ניתן להגיש את המכרז בהנחה. מעבר לכך, לאחר עיון במסמכי המכרז נראה שהמבנה עצמו (מבנה 1 בכתב הכמויות) נדרש להגיש כפאושל מה שעוד יותר מחזק את הכתוב בכך שמחירי העבודה אינם ריאליים ולא ניתן לתת עליהם הנחה אלא תוספת בלבד. נשמח מאוד להשתתף במכרז במידה ותשנו את מחירי האומדן או מנגד תינתן האופציה להגיש תוספת על המחירים? נודה לעדכון במייל חוזר במידה ויעשה שינוי כזה בעתיד.

תשובה: ככל שמבוקש לשנות את שיטת המכרז או המחירים, בכפוף לתשובות דלעיל, הבקשה נדחית.

" יש לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעה שתוגש במסגרת המכרז"

בכבוד רב,

___________________

קובי זרקא- מהנדס המועצה